**ARTEFATO DA ETAPA 1**

**Cronograma** das atividades do Projeto Integrado (não do sistema), contendo:

* **Atividades** previstas para realização do trabalho;
* **Datas de início e término de cada atividade**, de forma que o prazo total para o desenvolvimento do trabalho seja cumprido;

Observação: esse cronograma será seu guia para as atividades a serem desenvolvidas e será entregue atualizado ao final de cada etapa, juntamente com os outros artefatos solicitados.

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datas** | | **Atividade / Tarefa** | **Produto / Resultado** |
| **De** | **Até** |
| 01/03/2023 | 04/03/2023 | 1. Contextualização e objetivos do trabalho | Escopo do projeto definido |
| 05/03/2023 | 10/03/2023 | 2. Elaboração da proposta de projeto | Proposta do projeto |
| 11/03/2023 | 16/03/2023 | 3. Levantamento de requisitos funcionais | Lista de requisitos funcionais |
| 17/03/2023 | 22/03/2023 | 4. Levantamento de requisitos não-funcionais | Lista de requisitos não-funcionais |
| 23/03/2023 | 30/03/2023 | 5. Documentação dos Requisitos Levantados | Documentação dos requisitos |
| 31/03/2023 | 07/04/2023 | 6. Elaboração do Diagrama de Casos de Uso | Diagrama de casos de uso |
| 08/04/2023 | 15/04/2023 | 7. Desenvolvimento do Diagrama de Classes de Domínio | Diagrama de classes de domínio |
| 16/04/2023 | 23/04/2023 | 8. Definição do Padrão Arquitetural | Padrão arquitetural definido |
| 24/04/2023 | 02/05/2023 | 9. Estrutura de Banco de Dados | Estrutura de banco de dados definida |
| 03/05/2023 | 22/06/2023 | 10. Desenvolvimento do sistema | Sistema desenvolvido |
| 23/06/2023 | 29/06/2023 | 11. Elaboração do Plano de Testes | Plano de testes |
| 30/06/2023 | 06/07/2023 | 12. Revisão da documentação do Projeto | Documentação revisada |
| 07/07/2023 | 13/07/2023 | 13. Criação do repositório no GitHub e deploy do protótipo | Repositório no GitHub e protótipo publicado |
| 14/07/2023 | 18/07/2023 | 14. Revisão da Apropriação de Horas | Registro de horas apropriadas revisto |
| 19/07/2023 | 24/07/2023 | 15. Revisão de Formatação do Relatório Técnico | Relatório Técnico de acordo com as normas |
| 25/07/2023 | 26/07/2023 | 16. Avaliação retrospectiva | Retrospectiva do projeto |
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 17. Entrega final | Projeto entregue |