**ARTEFATO DA ETAPA 1**

**Cronograma** das atividades do Projeto Integrado (não do sistema), contendo:

* **Atividades** previstas para realização do trabalho;
* **Datas de início e término de cada atividade**, de forma que o prazo total para o desenvolvimento do trabalho seja cumprido;

Observação: esse cronograma será seu guia para as atividades a serem desenvolvidas e será entregue atualizado ao final de cada etapa, juntamente com os outros artefatos solicitados.

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datas** | | **Atividade / Tarefa** | **Produto / Resultado** |
| **De** | **Até** |
| 01/03/2023 | 14/03/2023 | 1. Pesquisa Preliminar e Definição do Projeto | Definição inicial do projeto |
| 15/03/2023 | 22/03/2023 | 2. Elaboração/Aprovação da Proposta de Projeto | Proposta de Projeto Aprovada |
| 23/03/2023 | 02/04/2023 | 3. Levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais | Lista dos requisitos funcionais e não funcionais |
| 03/04/2023 | 09/04/2023 | 4. Documentação dos Requisitos Levantados | Requisitos documentados |
| 10/04/2023 | 16/04/2023 | 5. Levantamento dos Casos de Uso | Lista dos Casos de Uso |
| 17/04/2023 | 23/04/2023 | 6. Desenvolvimento do Diagrama de Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso |
| 24/04/2023 | 30/04/2023 | 7. Desenvolvimento do Diagrama de Classes de Domínio | Diagrama de Classes de Domínio |
| 01/05/2023 | 07/05/2023 | 8. Definição do Padrão Arquitetural e Estrutura de Banco de Dados | Padrão Arquitetural e Estrutura de Banco de Dados definidos |
| 08/05/2023 | 20/05/2023 | 9. Desenvolvimento do Protótipo de Interface | Protótipo de Interface |
| 21/05/2023 | 27/05/2023 | 10. Pesquisa e Testes das Ferramentas e Tecnologias | Ferramentas e Tecnologias definidas |
| 28/05/2023 | 03/06/2023 | 11. Elaboração do Plano de Testes | Plano de Testes |
| 04/06/2023 | 10/06/2023 | 12. Revisão Final e Preparação da Documentação do Projeto | Documentação Final do Projeto |
| 11/06/2023 | 17/06/2023 | 13. Criação do repositório no GitHub e deploy do protótipo | Repositório no GitHub e protótipo publicados |
| 18/06/2023 | 24/06/2023 | 14. Revisão da Apropriação de Horas | Registro de horas apropriadas revisto |
| 25/06/2023 | 01/07/2023 | 15. Revisão de Formatação do Relatório Técnico | Relatório Técnico de acordo com as normas |