**ARTEFATO DA ETAPA 1**

**Cronograma** das atividades do Projeto Integrado (não do sistema), contendo:

* **Atividades** previstas para realização do trabalho;
* **Datas de início e término de cada atividade**, de forma que o prazo total para o desenvolvimento do trabalho seja cumprido;

Observação: esse cronograma será seu guia para as atividades a serem desenvolvidas e será entregue atualizado ao final de cada etapa, juntamente com os outros artefatos solicitados.

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datas** | | **Atividade / Tarefa** | **Produto / Resultado** |
| **De** | **Até** |
| 01/03/2023 | 14/03/2023 | 1. Pesquisa Preliminar e Definição do Projeto | Entendimento do Projeto |
| 15/03/2023 | 22/03/2023 | 2. Elaboração da Proposta de Projeto | Proposta de Projeto |
| 23/03/2023 | 02/04/2023 | 3. Levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais | Relatório Técnico: Requisitos |
| 03/04/2023 | 09/04/2023 | 4. Documentação dos Requisitos Levantados | Relatório Técnico: Documentação dos Requisitos |
| 10/04/2023 | 16/04/2023 | 5. Levantamento dos Casos de Uso | Diagrama de Casos de Uso |
| 17/04/2023 | 23/04/2023 | 6. Desenvolvimento do Diagrama de Casos de Uso | Relatório Técnico: Diagrama de Casos de Uso |
| 24/04/2023 | 30/04/2023 | 7. Desenvolvimento do Diagrama de Classes de Domínio | Relatório Técnico: Diagrama de Classes de Domínio |
| 01/05/2023 | 07/05/2023 | 8. Definição do Padrão Arquitetural e Estrutura de Banco de Dados | Relatório Técnico: Arquitetura e BD |
| 15/05/2023 | 22/05/2023 | 9. Desenvolvimento do Protótipo de Interface | Protótipo de Interface |
| 23/05/2023 | 30/05/2023 | 10. Pesquisa e Testes das Ferramentas e Tecnologias | Relatório Técnico: Ferramentas e Tecnologias |
| 21/06/2023 | 27/06/2023 | 11. Elaboração do Plano de Testes | Plano de Testes |
| 28/06/2023 | 15/07/2023 | 12. Revisão Final e Preparação da Documentação do Projeto | Documentação Final do Projeto |