**ARTEFATO DA ETAPA 1**

**Histórico da apropriação de horas** no projeto. Esse histórico será construído com o objetivo de criar-se uma base histórica de projetos, o que permitirá a elaboração de estimativas mais precisas.

Observação: esse histórico será entregue atualizado ao final de cada etapa, juntamente com os outros artefatos solicitados.

**HISTÓRICO DE APROPRIAÇÃO DE HORAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Histórico de apropriação de horas** | | |
| **Data do registro** | **Atividade** | **Quantidade de horas** |
| 01/03/2023 | Contextualização e objetivos do trabalho | 12:00 |
| 05/03/2023 | Elaboração da proposta de projeto | 10:00 |
| 11/03/2023 | Levantamento de requisitos funcionais | 18:00 |
| 17/03/2023 | Levantamento de requisitos não-funcionais | 8:00 |
| 23/03/2023 | Documentação dos Requisitos Levantados | 10:00 |
| 31/03/2023 | Elaboração do Diagrama de Casos de Uso | 16:00 |
| 08/04/2023 | Desenvolvimento do Diagrama de Classes de Domínio | 16:00 |
| 16/04/2023 | Definição do Padrão Arquitetural | 24:00 |
| 24/04/2023 | Estrutura de Banco de Dados | 18:00 |
| 03/05/2023 | Desenvolvimento do sistema | 200:00 |
| 23/06/2023 | Elaboração do Plano de Testes | 21:00 |
| 30/06/2023 | Revisão da documentação do Projeto | 18:00 |
| 30/06/2023 | Revisão da documentação do Projeto | 03:00 |
| 07/07/2023 | Criação do repositório no GitHub e deploy do protótipo | 6:00 |
| 14/07/2023 | Revisão da Apropriação de Horas | 16:00 |
| 19/07/2023 | Revisão de Formatação do Relatório Técnico | 18:00 |
| 25/07/2023 | Avaliação retrospectiva | 06:00 |
| 01/08/2023 | Entrega final | 03:00 |